# 学生学习工作台项目规划

Student Workbench TeachAthon 2026 组内讨论稿

方案版本：1.0　更新日期：2026 年 10 月 18 日　项目名称：暂定

# 项目摘要

本项目拟建设一个面向高校学生的学习工作台，将课程资料、每周学习内容和长期作业安排放在同一套流程中。学生按课程上传材料，平台辅助整理知识、拆解作业要求、安排学习步骤，并通过短学习关卡和有出处的问答支持课后消化。首页呈现学期时间、各项作业进度和本周任务，帮助学生明确接下来需要完成什么。

产品采用手机优先的响应式网页，同时支持电脑访问，拟通过学校 ELM 接口调用通用模型。核心价值在于把真实课程要求转化为学生可以执行、核对和调整的行动，并支持分次学习。我们需要验证这种组织方式是否降低开始任务的难度、改善课后理解，以及帮助学生从受阻状态恢复。

本文用于组内讨论产品方向、功能取舍、技术路线、任务分工和参赛安排。以下优先级、内部日期及角色分配均为建议，需由团队确认。

# 1 项目背景与需求

## 1.1 需要解决的问题

高校学生通常同时处理多门课程。课程资料、讲座内容、作业说明和个人计划分布在不同位置，学生需要自行判断哪些内容应当复习、哪些作业应当先做，以及一份长期 coursework 应如何逐步推进。

课程平台主要承担资料发布、通知与提交功能。学生拿到课件或作业说明后，仍需要把材料转化为理解过程和个人行动计划。本项目关注这一学习环节：从“知道有一份材料或作业”推进到“知道下一步如何开始”。

方案围绕三项需求假设展开：学生需要跨课程的任务总览；需要能够分多次完成的课后学习路线；需要在计划变化或遇到理解困难时调整下一步。这些假设应通过访谈和试用核实，不能仅依据团队自身体验推断所有学生的需求。

## 1.2 AI 学习研究带来的启示

Bastani 等的高中数学研究发现，普通生成式 AI 辅助可以改善使用工具时的练习表现，但撤去工具后的独立测试可能变差；教师设计的提示与护栏主要缓解了这种负面影响。[2] 这提示我们将完成记录与独立理解分开，鼓励学生先尝试，再获得提示和解释。

Kestin 等在大学初级物理课程中发现，经过教学设计、按步骤推进的 AI 导师在所测课程内容上取得较好的短期学习表现。[3] 该研究支持明确教学顺序、针对性反馈和自主节奏，但不能据此保证任意课件、所有学科或长期学习效果。

基于这些研究，本项目将材料准确性、关卡结构和无提示检验作为设计重点。接入模型是实现手段，学习效果仍需要针对本产品进行评估。

# 2 目标用户与产品定位

## 2.1 目标用户

主要用户是需要同时管理多门课程、希望利用零散课后时间学习的本科生和研究生。平台的课程分类、资料组织和任务推进流程面向不同学科；具体题型和学习活动则按材料与学习目标调整。

例如，理工科课程可以围绕概念、公式适用条件和实验步骤设计活动；人文社科课程可以围绕论点、证据、研究方法和案例判断设计活动。选择题适用于部分基础理解检查，长论证、设计作品和完整实验能力需要其他评价形式。

## 2.2 产品定位

产品定位为学生自主使用的课程学习与作业推进工作台。学生保留课程分类、要求确认、计划调整和最终提交的决定权，AI 辅助整理和解释材料，提出可核对的草稿。

项目目标包括：让学生迅速识别本周各门课程的任务；把较大的作业拆成可开始的小步骤；把课件转化为可分次完成的学习活动；使疑问、反馈和进度始终关联到正确的课程与材料。

# 3 参考产品与差异设计

MyStudyLife 官方介绍了课程表、作业、考试、提醒和 AI 学习规划；Shovel 官方介绍了 syllabus 导入、任务估时和可用学习时间安排。[4][5] 因此，课程管理、上传材料、AI 规划和自动出题不能单独作为本项目的创新论据。

团队应结合 TeachAthon 2025 官方项目档案，从目标问题、用户流程和学习支持方式逐项比较。[6] 差异设计的价值需要通过实际情境和评估说明，不作“市场首创”判断。

| 拟验证的 差异设计 | 产品中的具体体现 | 需要验证的问题 |
| --- | --- | --- |
| 课程要求与行动关联 | 作业步骤连回原始 brief 或 rubric；缺失要求标为待确认 | 学生是否更清楚某一步为何需要完成，要求是否被遗漏 |
| 每周学习与作业推进衔接 | 首页按课程组织任务，课件学习活动和 coursework 步骤进入同一周计划 | 是否减少查找和切换，提高开始任务的便利性 |
| 受阻后调整计划 | 区分理解困难、要求不清、材料不足和时间不足，提出可确认的下一步 | 学生能否重新开始，调整后计划是否仍可执行 |
| 完成记录与学习证据分开 | 记录任务完成度，同时保留作答、错误点和无提示检验 | 学生是否能独立解释或应用知识，而非只完成点击 |

# 4 用户流程与功能设计

整体流程为：建立课程 → 上传并确认资料归属 → 整理知识或作业要求 → 确认学习步骤 → 安排到每周 → 完成短活动 → 查看反馈与调整计划。

## 4.1 学期总览与每周任务

首页设置两层信息。第一层显示学期已过去的时间比例，并以横向日历展示各门课程的 coursework。秋季学期可采用九月至次年一月的视图，实际学期起止日期由学生设置。作业横条显示个人计划区间，条内填充表示完成步骤比例，今天的位置单独标示。

第二层按课程分卡显示本周需要完成的学习活动和作业步骤，提供剩余步骤、预计用时及继续入口。点击课程后进入对应资料与任务，避免只看到一列缺乏课程上下文的待办事项。

学期时间比例、作业完成比例和课程评分占比应分别标注。高精度计时用于时间提醒，后续可提供降低精度或隐藏提醒的选项，评估其是否增加不必要的学习压力。

## 4.2 课程分类与资料组织

学生先建立课程，再按周次或主题上传 lecture、reading、coursework 和 rubric。系统可以建议资料类别，但最终归属由学生确认。每份文件保留名称、版本和来源信息，相关题目、问答及学习记录均关联该文件。

优先支持 PDF、PPTX、Word 和文本资料。图表、扫描件及复杂公式应说明解析限制，并提供原文件对照入口。跨文件学习须由学生明确选择材料范围，跨课程引用须显示来源课程。

## 4.3 Coursework 要求拆解与排期

学生上传作业说明和评分标准，并确认官方截止时间。平台先提取交付物、格式、字数、限制条件和评分项，再提出步骤、顺序、依赖、预期产出及粗略用时。每项要求应附原文出处；没有写明的内容保留为待确认。

学生审核和修改后，将步骤安排到每周。例如，一份需要比较两种观点的论文型作业，可以拆为理解题目、选择文献、整理双方证据、构建论证、起草和检查引用。平台辅助安排过程，观点选择、论证与最终提交由学生负责。

估时是可调整的建议。计划调整保留官方截止日期；若剩余时间不足，应提示冲突并支持取舍，不能静默把任务安排到截止日期之后。

## 4.4 Lecture 分步学习

每份或每周明确选定的课件形成一条学习路线，通常分为三至五个模块。模块长度以约五至八分钟为设计目标，实际应依据材料复杂度和试用反馈调整，短材料可以减少模块数。

模块包含学习目标、重点概念、阅读提示、原文出处和理解检查。第一版以单选题降低输入负担，可采用识别概念、比较易混点、应用小例子和检查误解等活动。答题后提供原因和出处，允许学生退出后继续。

参考多邻国的短活动和即时反馈方式，同时按大学课程调整内容深度。后续可增加证据选择、案例判断和简答；开放题应允许合理分歧，并采用明确的评价标准。

## 4.5 课件阅读与课堂问答

学生上课时可在平台打开课件，针对当前页或选定材料提问。回答优先依据该范围内的资料，提供概念解释、必要例子和来源；材料不足时明确说明需要补充信息。

疑问可保存到课程和对应页面，供课后回看。课堂问答与复习路线关联：学生可以将尚未理解的概念加入后续学习活动。不能仅凭课件声称已经获知教师当时的口头解释。

## 4.6 课堂录音与后续分析

学生主动开启麦克风后记录讲座内容，界面显示录音状态和停止入口。录音关联课程，支持本地保存、回听和删除；后续可加入暂停、转写和时间戳。

录音分析规划包括课堂摘要、重点片段、未解决疑问和辅助出题。转写中的术语和公式需允许学生核对；翻页时间与录音时间只用于关联建议，不能自动视为准确的知识对应。麦克风录音与在线视频系统音频属于不同能力，应分别设计和验证。

## 4.7 卡点记录与计划恢复

学生标记卡住时，可以选择概念不理解、要求不清、资料不足、步骤过大或时间不足。平台据此建议补基础、缩小步骤、向教师确认或调整日期，并说明对后续安排的影响。

计划修改由学生确认，保存原安排与修改理由。学习中断不清空已有进度；时间不足时，可优先展示一个能在当前可用时间内开始的步骤。

# 5 交互与学习设计原则

网页以课程身份、当前任务和下一步操作为主要层级，采用简洁配色、明确的分隔和一致的操作方式。手机优先展示关键内容，电脑可展开更多资料和计划信息；时间图在窄屏中允许图内滚动，避免页面整体横向溢出。

反馈应帮助学生理解原因。对错误答案先给提示与来源，再支持重试；对开放问题给出评价依据，避免只返回分数。任务完成不直接转换为“已掌握”，掌握判断需要额外的独立检验。

学习提醒和游戏元素服务于自主节奏。首轮优先采用短活动、可见进度和清晰反馈，排行榜、复杂奖励系统及连续打卡惩罚不列入核心范围。

# 6 整体技术方案

## 6.1 系统形式

建议采用 React 与 TypeScript 构建响应式网页，以 Node.js 作为应用后端，Python 负责文件解析和后续音频处理。通过学校 ELM 接口调用通用模型，无需训练专属大模型；模型和参数根据学校实际提供的能力、响应时间和成本选定。

面向真实用户的版本需配置身份认证、数据库和私有文件存储。数据库保存课程、要求、任务、学习记录及版本信息；文件存储保存课件和获准录音。手机与电脑使用同一账号同步。具体托管服务由团队结合预算与权限确定。

## 6.2 材料与模型处理流程

处理流程为：接收文件 → 解析文字与页序 → 保存来源 → 提取要求或生成学习草稿 → 校验结果 → 学生确认 → 保存任务与学习路线。

模型返回固定结构的数据，由网页组件统一呈现。系统校验必要字段、选项和答案索引、引用是否存在、任务日期及依赖关系。校验通过只说明结果符合结构，内容是否准确仍需来源核对和抽样人工审核。

知识问答先在当前课程及选定材料范围内检索，再向模型提供必要片段。初期可采用词项与术语检索，资料量扩大后评估语义检索和向量索引。材料中的文字作为数据处理，不能改变系统规则或触发任意操作。

## 6.3 数据与版本关系

| 数据对象 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 课程与周次 | 确定学科、课程和材料归属 |
| 资料与来源引用 | 保存文件版本、原文位置和来源片段 |
| 作业要求与任务步骤 | 关联交付要求、依赖、产出、截止日和完成状态 |
| 学习模块与题目 | 保存学习目标、讲解、答案依据和题型 |
| 作答与复习记录 | 保存首次作答、提示使用、错误点和独立检验 |
| 计划版本与课堂记录 | 保存修改理由、疑问、录音及时间戳关联 |

正式服务中的数据访问须同时检查用户身份和课程权限。更新文件或重新生成路线时，应记录版本关系，并说明对既有任务、出处和学习记录的影响。

## 6.4 资源与成本控制

文件解析、转写和模型生成分别记录处理状态，限制文件大小、请求频率和单次生成范围。已确认的结果按用户、课程、文件版本和生成设置缓存，避免每次打开资料都重新请求模型。

模型费用与响应时间需使用实际账户和代表性材料测量，不预设固定单价或速度承诺。任务勾选、日期展示和手动调整由程序完成，无需反复调用模型。请求失败时保留已有内容并提供重试入口。

# 7 功能优先级与交付范围

| 优先级 | 建议范围 | 阶段交付目标 |
| --- | --- | --- |
| P0 核心流程 | 课程与资料分类、学期总览、每周任务、coursework 要求拆解与确认、课件学习路线、有出处的问答、进度续接 | 连贯展示材料到行动、学习反馈与计划调整的流程 |
| P1 重点扩展 | 卡点恢复建议、材料与计划版本管理、课堂录音及转写、基础账户与跨设备同步 | 根据资源选择高价值扩展；真实用户上线前完善认证与私有存储 |
| P2 后续发展 | 开放题评价、教师审核、课程平台对接、跨学科模板、长期复习策略 | 在核心需求与内容质量得到验证后逐项扩展 |

参赛阶段建议优先完成一份论文型作业和一份实验或项目型作业的代表性流程，配合对应课件学习。若时间不足，保留完整核心流程，缩减录音分析、平台同步和复杂游戏元素。

专属模型训练、完整替代学校课程平台、自动完成受评作业、预测考试范围和社交排行榜不纳入本轮核心范围。真实用户试用和正式部署前，身份认证与数据保护必须达到相应要求。

# 8 实施计划与团队分工

## 8.1 建议内部计划

| 建议时间 | 主要工作 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| 10 月 18 日至 19 日 | 确认核心范围、代表性材料和分工；核对并完成团队注册 | 功能优先级、用户流程、任务负责人、注册信息 |
| 10 月 20 日至 22 日 | 推进核心流程、内容审核及接口与数据路径检查 | 可操作的核心流程、内容样本、问题清单 |
| 10 月 23 日至 25 日 | 小范围试用、问题修正、整理三页报告与演示材料 | 修订记录、提交材料、演示脚本与限制说明 |
| 10 月 26 日 | 最终核对并提前提交 | 提交确认及材料存档 |

内部日期可随团队可用时间调整。用户研究需遵循适用的课程或学校审批要求；未具备条件时，先完成团队内部的内容审查和任务走查。

## 8.2 建议角色分工

| 角色 | 主要责任 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 产品与前端 | 用户流程、首页与资料界面、手机操作、交互一致性 | 界面与交互规范、可操作网页 |
| 后端与 AI | 文件处理、ELM 接口、结构校验、来源检索、权限和存储 | 服务接口、数据结构、错误处理 |
| 教学内容与评估 | 代表性材料、要求拆解审核、题目与解释检查 | 内容样本、审核记录、学习检查设计 |
| 研究与参赛交付 | 需求验证、试用组织、风险说明、报告与演示整合 | 研究记录、三页报告、演示材料 |

角色可由同一组员兼任。团队应为每项工作明确负责人、协作人、完成日期和验收方式，避免只有功能清单而没有执行责任。

## 8.3 官方参赛节点

| 官方节点 | 官方公布时间 |
| --- | --- |
| 团队注册截止 | 2026 年 10 月 19 日 23:59 |
| 项目提交截止 | 2026 年 10 月 26 日 23:59 |
| 入围通知 | 2026 年 10 月 29 日 12:00 |
| 入围展示与闭幕 | 2026 年 11 月 2 日 12:00 至 15:00 |

节点依据官方开场说明第 9 页。官方要求提交三页报告，功能原型、代码、Figma、视频或在线展示可选但强烈鼓励；评审关注影响范围与价值、可行性、伦理及适当使用、演示与完成路径。[1] 本文为组内完整规划，提交前应另整理为官方报告格式。

官方 PDF 未注明上述时间的时区，报名和提交以主办方最新通知及表单为准。团队注册表和报告模板列于参考资料，注册与提交责任人需由组内确认。

# 9 评估计划与验收标准

评估分为内容质量、使用体验和学习效果三个层次。初期以少量不同学科的试用与人工审核发现问题，不将小样本体验反馈解释为普遍提分效果。

| 评估对象 | 建议方法 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| 要求拆解 | 人工列出原始要求，与生成步骤逐项对照 | 是否遗漏、添加无依据要求或错误映射 |
| 题目与问答 | 抽样审核答案、解释和引用原文 | 引用是否支持结论，题目是否存在歧义 |
| 操作流程 | 完成分类、建立计划、开始关卡、续学和调整等任务 | 成功率、错误、耗时及困难原因 |
| 计划可行性 | 构造时间不足、资料缺失和受阻情境 | 能否恢复，是否违背依赖或官方截止日 |
| 独立理解 | 使用难度相近但不同的无提示题目或解释任务 | 能否解释、应用和迁移，条件允许时观察延迟回忆 |

功能验收应覆盖课程隔离、来源回看、缺失信息提示、暂停续学、文件与衍生数据删除、模型失败恢复及手机操作。来源正确率等质量目标由团队依据样本和人工基准确定，不在测试前宣称达到具体效果。

# 10 伦理与风险管理

学术使用边界。 平台帮助学生理解要求、规划行动和检查知识，不替学生生成可直接提交的完整受评成果。材料应保存相关课程的 AI 使用说明，具体活动遵循课程规则；教师评分与模型反馈分别标注。

资料与录音保护。 原课件和录音默认私有，仅处理获准资料。录音由学生主动开启，并取得课堂要求的许可。使用外部模型或转写服务时说明处理范围与去向；凭据保留在服务端，不能放入网页代码或共享文件。

准确性与纠错。 AI 可能误读材料、遗漏限制或产生错误解释。平台提供来源对照、学生确认、修改和问题反馈；图片、扫描件和转写错误应明确提示。存在页码引用不等于内容已经得到事实核查。

学习自主性。 完成百分比和持续计时可能诱导学生追求记录而非理解，设计与评估应关注这一影响。学生可以调整计划、停止学习后继续，并控制提醒强度。跨学科评价避免用单一题型或分数衡量所有学习目标。

范围与资源。 功能过多、模型等待、接口费用和研究审批会影响交付。团队按核心流程优先级安排工作，先验证代表性材料，再扩大课程类型和课堂功能。

# 11 组内需要确认的事项

下次讨论建议形成以下决定，并在本方案中更新负责人和完成日期：

1. 是否认可“课程学习与作业推进工作台”的定位，主要用户及优先使用情境是什么。

2. P0 是否以 coursework 要求拆解和课件短学习路线为主，哪些课堂功能列为扩展。

3. 选择哪两类课程材料和作业作为代表性样本，如何核对来源与评价标准。

4. 如何安排 ELM 账户、接口预算、材料使用权限和后续托管。

5. 如何验证跨学科适用性、独立理解及时间提醒的体验。

6. 谁负责团队注册、各模块开发、内容审核和最终报告整合。

# 参考资料

[1] TeachAthon 2026 官方材料。项目仓库；开场说明 PDF，重点参阅第 5、8、9 页；团队注册表；报告模板。

[2] Bastani 等。Generative AI without guardrails can harm learning。PNAS，2025。论文。

[3] Kestin 等。AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting。Scientific Reports，2025。论文。

[4] MyStudyLife。官方功能介绍。

[5] Shovel。官方网站。

[6] TeachAthon 2025。官方项目档案。

[7] 界面参考。Linear Timeline；Structured。参考信息组织方式，具体界面按本项目的课程与学习流程设计。